|  |  |
| --- | --- |
| **Auteur(s):** |  |
| Kasper Szczerba  Thomas Slack  Xander Louwers |  |

|  |
| --- |
|  |
| Projectplan |
| *SummaPoint* |



**Inhoud**

[1. Inleiding 5](#_Toc462303788)

[2. Doelstellingen 5](#_Toc462303789)

[3. Betrokkenen 5](#_Toc462303790)

[4. Benodigdheden 5](#_Toc462303791)

[5. Takenlijst 5](#_Toc462303792)

[6. Planning 5](#_Toc462303793)

[7. Risico’s 5](#_Toc462303794)

[8. Projectgrenzen 5](#_Toc462303795)

# Inleiding

Wij hebben de kans gekregen om een website te mogen ontwikkelen voor Summa Elektro- en installatietechniek. Ze willen een platform waarop ze stagiaires makkelijk en overzichtelijk kunnen beoordelen, op dit platform moeten ook de leerlingen hun resultaten kunnen zien. Deze opdracht hebben wij gekregen omdat het systeem wat ze hier momenteel voor gebruiken niet erg gebruiksvriendelijk is.

# Doelstellingen

We gaan een makkelijk te gebruiken platform ontwikkelen, waarin stagebegeleiders leerlingen kunnen beoordelen, en leerlingen en docenten moeten deze informatie dan ook kunnen inzien.

# Betrokkenen

Developers:

Kasper Szczerba

Thomas Slack

Xander Louwers

Contact tussen de developers wordt gehouden door middel van, elkaar spreken tijdens school, en zo nodig whatsapp, mail of telefonisch contact.

Opdracht gever:

Ralph van Dijck

Het contact met de opdrachtgever wordt meestal via de mail (dirl@summacollege.nl) gehouden, wel zouden we graag 1 of meerdere tussentijdse calls inplannen voor eventuele vragen en updates over het ontwikkelen van het platform.

# Benodigdheden

Software:

Visual studio code

Microsoft sql server management server

Local host

Visio

Word

gitkraken

Excel

github

Outlook

AdobeXD

Hardware:

Internet

Laptop 16g ram, i7 processor

# Takenlijst

Programma Van Eisen

Projectplan

Functioneel Ontwerp

Technisch Ontwerp

Development:

Database maken

Homescherm

Login

Functionaliteit beoordeling invullen aanpassen en verwijderen, en het tonen voor leerlingen en docenten.

Documentatie:

Configuratie Overzicht

Kwaliteitshandboek

Testplan

Acceptatietest

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Programma van eisen | 22/09/2021 | 13:15 | 29/09/2021 | 17:00 | 3 uur totaal | Kasper |
| Projectplan schrijven | 29/09/2021 | 13:45 | 06/10/2021 | 17:00 | 4 uur | Xander |
| Functioneel Ontwerp | 29/09/2021 | 13:45 | 06/10/2021 | 15:00 | 5 uur | Thomas |
| Technisch Ontwerp | 29/09/2021 | 13:30 | 29/09/2021 | 17:00 | 3 uur | Kasper |
| Database maken+ testen | 06/10 | 13:00 | 13/10/2021 | 17:00 | 6 uur | Kasper, Xander |
| Homescherm front-end | 06/10 | 16:00 | 13/10 | 17:.00 | 5 uur | Thomas |
| Login front-end | 13/10 | 13:00 | 20/10 | 15:00 | 5 uur | Thomas |
| Homepage back-end | 20/10 | 16:00 | 27/10 | 15:00 | 5 uur | Kasper, Xander |
| Functionaliteit en styling rest van de app | 03/11 | - | 1/12 | - | - | Xander, Kasper en Thomas |
| Configuratie Overzicht | 24/11 | 13:00 | 24/11 | 15:00 | 2 uur | Thomas |
| Kwaliteitshandboek | 01/12 | - | Einde project (ivm constant updaten) | - | - | Xander |
| Testplan | 8/12 | 13:00 | 15/12 | 16:00 | 5 uur | Xander, Thomas en Kasper. |
| Acceptatietest | 15/12 | 16:00 | 22/12 | 16:00 | 6 uur | Xander, Thomas en Kasper. |

# 

# Risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| Risico | Maatregelen |
| Los lopen van de planning | Elke week even samen goed bespreken wat er gedaan is en wat we gaan doen, mochten we de planning niet denken te halen, dan ook communiceren. We hebben de planning gepland zodat we nog wat speelruimte hebben. |
| Ziekte/Verzuim | Met elkaar afspreken of de taak eventueel overgenomen kan worden door iemand anders, mocht er niet vanuit thuis kunnen worden gewerkt…, desnoods schuiven met de planning |

# Projectgrenzen

We gaan geen compleet nieuwe styling verzinnen, ons is verteld dat we ons moeten houden aan de standaard style van het Summa College, dus er worden geen compleet nieuwe huisstijlen ontworpen.